## Slide 1
AcctAssist
系統核心功能升級規劃
打造企業級報帳體驗 — 退件機制、AI 智能分類與帳號綁定實作藍圖
01 退件機制 & 補件流程
02 AI 憑證自動分類
03 帳號對應機制
2026 Q2 · AcctAssist Upgrade Initiative

## Slide 2
專案升級目標
Objectives
UX
優化使用者體驗
User Experience
實現「LINE 內閉環操作」與「零點擊分類」，降低員工報帳門檻，讓報帳從繁瑣變直覺。
EFF
減輕財務負擔
Efficiency
透過 AI 自動辨識憑證，減少人工核對與分類時間，讓財務專注於高價值審核工作。
ACC
確保資料正確性
Accuracy
建立實名制對應機制，確保每筆帳目的歸屬清晰可查，杜絕匿名或錯誤身分報帳。

## Slide 3
議題一｜退回機制與補件流程
Closed-loop Experience via LINE
痛點：傳統 Email 通知容易漏信，跨平台補件流程繁瑣，員工體驗差
01
會計退件
於 Web 後台點擊「退回」並輸入原因（如：發票模糊、金額不符）
02
系統推播
透過 LINE 發送精美「退件通知圖文卡片（Flex Message）」給員工
03
一鍵補件
員工點擊卡片上「重新上傳」按鈕，直接在原對話框拍照補件，無縫接軌
技術亮點
狀態機（State Machine）設計：精準將新上傳的憑證綁定回原退回單據，不產生重複帳目。補件完成後自動解除退件狀態並通知會計重新審核。

## Slide 4
議題一（補充）｜LINE 主動推播成本分析
Push Notification Cost Strategy
核心邏輯：員工傳訊後的「回覆 Reply」永遠免費；系統「主動通知 Push」需視額度計費
輕用量
0 元 / 月
免費推播 200 則/月
最推薦起步方案
中用量
800 元 / 月
免費推播 3,000 則/月
高用量
1,200 元 / 月
免費推播 6,000 則/月
策略 A｜極致 UX
採用 0 元方案，每月 200 則退件通知對中小型企業已相當充足，且無任何預算壓力。
策略 B｜零成本備案
退件量極大時，改用 LINE 圖文選單（Rich Menu）增加「查詢退件」按鈕，讓員工主動拉取資訊，實現永遠 0 元推播成本。

## Slide 5
議題二｜AI 憑證自動分類
Zero-click Categorization via Gemini
痛點：要求員工手動選擇「發票、收據、車票」容易出錯且耗時，分類不一致影響財務統計精準度
01
員工傳照片
無需選擇類別，直接傳送圖片，降低操作門檻
02
Gemini 判讀
結合客戶專屬規則庫進行 Few-Shot 自動辨識分類
03
系統自動歸類
無法辨識者歸為「其他」，自動標記需人工審核
技術亮點 — Few-Shot Prompting
客製化規則注入
· 含「高鐵 / 台鐵」字樣 → 車票
· 含「折讓明細」字樣 → 退貨單
· 含稅號且有發票字號 → 統一發票
結構化 JSON 輸出
· 強制 AI 輸出 JSON 格式
· 確保資料庫 100% 正確接收
· 辨識失敗時回傳 needs_review 旗標

## Slide 6
議題三｜使用者帳號對應機制
One-time Identity Binding
痛點：LINE 顯示名稱多為暱稱，財務無法辨識真實員工身分，帳目歸屬不明確
01
首次攔截
新使用者首次觸發報帳時，系統攔截並回覆：「初次使用請先綁定身分」
02
身分驗證
引導輸入【員工編號】或【真實姓名】進行一次性身分核實
03
永久綁定
後端建立 LINE ID ↔ 真實身分關聯，未來報帳皆自動帶入正確姓名與部門
技術亮點
後端 Middleware 身分攔截
未綁定者無法送出報帳資料
資料庫保持絕對乾淨
綁定後自動同步部門資訊
支援員工換部門重新綁定
綁定為一次性操作：員工僅需操作一次，後續所有報帳自動帶入真實身分，完全透明。

## Slide 7
開發實作 Roadmap
建議實作順序與戰略理由
Phase 1
Week 1–2
使用者帳號綁定
確保後續所有帳目都有正確「所有人」，這是整個資料庫乾淨的基礎前提。
Middleware 身分攔截
LINE 對話引導綁定流程
LINE ID ↔ 員工資料關聯
部門自動帶入機制
Phase 2
Week 3–4
AI 自動分類
優化 Gemini Prompt 無需大幅改動架構，且能立刻讓報帳流程全自動化，提升體驗。
Few-Shot Prompt 設計
客戶規則庫建立
結構化 JSON 輸出解析
人工審核 fallback 機制
Phase 3
Week 5–8
退回機制與推播
牽涉 Web 端按鈕、LINE API 串接與狀態機擴充，工程較大，放最後形成完美閉環。
Web 後台退回按鈕
LINE Flex Message 設計
補件狀態機實作
推播成本策略配置
預估總工程量：6–8 週完成三階段實作 · 各階段可獨立上線，逐步降低風險